АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Некоузский муниципальный район  Ярославская область ____________________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в ред. пост. от 27.03.2018 №22, от 24.04.2018 №38, от31.05.2018 №50, от 15.10.2018 №119, от 26.12.2018 №184, от 25.03.2019 №31, от 29.03.2019 №38, от 18.06.2019 №93, от 09.09.2019 №130, от 27.09.2019 №138, от 13.11.2019 №191, от 25.12.2019 №224, от 17.01.2020 №3, от 20.02.2020 №31, от 28.02.2020 №39, от 16.03.2020 №48, от 29.07.2020 №95, 07.12.2020 №145, от 30.12.2020 №186, от 15.03.2021 №16, от 17.06.2021 №66, от 25.08.2021 №87, от 02.12.2021 №126, от 16.03.2022 №28, от 01.07.2022 №78, от 06.12.2022 №145, от 29.12.2022 №169)

от 25.12.2017 г.                                                                                         № 155

Об утверждении муниципальной

программы   «Формирование комфортной

городской  среды на территории Октябрьского

сельского поселения на 2018 - 2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления  в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях повышения уровня благоустройства  и создания комфортной и современной городской среды на территории поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Октябрьского сельского поселения на 2018 - 2024 годы» (далее – Программа).

2. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета Октябрьского сельского поселения  на соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Октябрьского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.                                                    5.  Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Октябрьского

сельского поселения                                                                 В.В.Солдатов

Приложение

к постановлению администрации

Октябрьского сельского поселения

от 25.12.2017 №155

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды на территории Октябрьского сельского поселения на 2018-2024 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Октябрьского сельского поселения на 2018-2024 годы»

| 1 | Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Октябрьского сельского поселения на 2018-2024 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки | -Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Указ №50 от 20.02.2017 О губернаторском проекте «Решаем вместе!» -Приказ Минстроя России от 18.03.2019 N 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" |
| 3 | Основные разработчики программы | Администрация Октябрьского сельского поселения. |
| 4 | Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Администрация Октябрьского сельского поселения. (куратор заместитель главы администрации по экономике и инфраструктуре Кижменёва С.В. тел. 8/48547/3-12-50) |
| 5 | Цели и задачи программы | Цели: -повышение качества и комфорта городской среды на территории Октябрьского сельского поселения. -комплексное благоустройство дворовых и общественных территории в поселении, для повышения комфортности условий проживания и отдыха граждан. Задачи: -повышение уровня благоустройства дворовых территорий Октябрьского сельского поселения. -повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов т.д.). -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Октябрьского сельского поселения. |
| 6 | Сроки реализации программы | 2018 - 2024 годы. |
| 7 | Объемы и источники финансирования программы | 2018 – 2 841 499,46рублей из них: федеральный бюджет: 1 408 476,00рублей областной бюджет: 1 244 260,00рублей местный бюджет: 188 763,46рубля внебюджетные источники:0рублей 2019 – 3 969 970,24рублей из них: федеральный бюджет: 3 267 238,00рублей областной: 392 110,00рублей местный бюджет: 310 622,24рублей внебюджетные источники: 0 2020 – 3 575 995,99рублей из них: федеральный бюджет: 2 895 769,00рублей областной бюджет: 270 659,00рублей местный бюджет: 409 567,99рублей внебюджетные источники: 0 2021 – 3519148,86рублей из них: федеральный бюджет: 2798701,00рублей областной бюджет: 316614,00рублей местный бюджет: 403833,86рублей внебюджетные источники: 0 2022 – 3136460,96рубля из них: федеральный бюджет: 2527075,00; областной бюджет: 305295,00рубля; местный бюджет: 304090,96рубля; внебюджетные источники: 0 2023 – 4 683 152,00рублей из них: федеральный бюджет: 4 279 826,00; областной бюджет: 178 326,00; местный бюджет: 225 000,00рублей; внебюджетные источники: 0 2024 – 200 000,00 рублей из них: федеральный бюджет: 0; областной бюджет: 0; местный бюджет: 200 000,00 рублей; внебюджетные источники: 0 |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий; -улучшение санитарного содержания дворовых и общественных территорий; -повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей, создание условий сохранения и улучшение внешнего вида таких мест; -обеспечение комфортности проживания жителей поселения; -формирование положительного имиджа Октябрьского сельского поселения; |
| 9 | Контроль за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация Октябрьского сельского поселения, Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 85 многоквартирных домов общей площадью 55,5 тыс. кв. м. Основная часть домов построена более 60 лет назад.

Губернаторский проект «Решаем вместе», утвержденный Указом от 20.02.2017г. №50, позволил выполнять работы по благоустройству территорий. В существующем жилищном фонде на территории сельского поселения объекты благоустройства дворов и общественных мест за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, либо отсутствуют.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов. В большинстве дворов отсутствует освещение дворовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм, обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворов благоустройство населенных пунктов не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

Состояние сферы благоустройства Октябрьского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 43 |
| 2 | Площадь дворовых территорий многоквартирных домов | тыс.м2 | 171,6 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 6 |
| 4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | тыс.м2 | 39,1 |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 22,8 |
| 6 | Общая численность населения Октябрьского сельского поселения | тыс. чел. | 2,3 |
| 7 | Общая численность населения, проживающих в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 0,5 |
| 8 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Октябрьского сельского поселения | % | 21,7 |
| 9 | Общее количество муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 12 |
| 10 | Площадь муниципальных территорий общего пользования | Га | 29,5 |
| 11 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 7 |
| 12 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 18,5 |
| 13 | Общая стоимость выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Тыс. руб. | 13177,7 |

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском сельском поселении».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Октябрьского сельского поселения.

2. Основные цели, задачи и целевые показатели программы

Основной целью муниципальной целевой программы является повышение уровня благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории Октябрьского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, находящихся на территории Октябрьского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, находящихся на территории Октябрьского сельского поселения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Октябрьского сельского поселения.

Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач осуществляется в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

1. В ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий планируется выполнение следующих видов работ:

а) минимальный перечень:

- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

- устройство уличного освещения дворовых территорий;

- приобретение и установка скамеек;

- приобретение и установка урн;

-устройство автомобильных парковок;

-устройство пешеходных дорожек.

б) дополнительный перечень:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение территорий;

- ограждение внутридворовых территорий;

-снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

- устройство пандусов;

- устройство контейнерных площадок;

- устройство пешеходных дорожек;

- устройство иных малых архитектурных форм.

2) Реализация иных мероприятий по комплексному благоустройству, предусматривающих использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности территории для разных групп населения, с выполнением работ из минимального и дополнительного перечней (за исключением дорожных работ по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям), а также иных работ на следующих типах общественных территорий:

- парк, сквер, бульвар, набережная, пляж; территория около общественного здания, памятника; пешеходная зона улицы; пустырь; площадь.

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Октябрьского сельского поселения; |
| 1.1 | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий на территории Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района; | Ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.2 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района; | Ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| 2.1. | Количество проектов, реализованных с участием заинтересованных лиц | Ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |

3. Сроки реализации программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 7-летний период (2018-2024 годы).

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 2841499,46 | 3 969 970,24 | 3 575 995,99 | 3519148,86 | 3136460,96 | 4683152,00 | 200000,00 |
| в том числе: федеральный бюджет | 1408476,00 | 3267 238,00 | 2 895 769,00 | 2798701,00 | 2527075,00 | 4279826,00 | 0 |
| областной бюджет | 1244260,00 | 392110,00 | 270 659,00 | 316614,00 | 305295,00 | 178326,00 | 0 |
| местный бюджет | 188763,46 | 310622,24 | 409 567,99 | 403833,86 | 304090,96 | 225000,00 | 200000,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

Муниципальная программа базируется на положениях:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации,

- Гражданского кодекса Российской Федерации,

- Жилищного кодекса Российской Федерации,

- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019г. №162-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»;

- Указа губернатора Ярославской области от 20.02.2017г. №50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!»;

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, находящихся на территории Октябрьского сельского поселения;

- увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования, находящихся на территории Октябрьского сельского поселения;

- максимальное привлечение заинтересованных граждан, организаций к реализации мероприятий по благоустройству территории Октябрьского сельского поселения.

6. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках муниципальной программы.

6.1.Ответственный исполнитель муниципальной программы :

1)обеспечивает разработку муниципальной программы, проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке и в установленные сроки;

2) формирует заявку на предоставление субсидии бюджету Октябрьского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы;

3) предоставляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов ЯО:

-сведения о достижении целевых показателей результативности и эффективности использования субсидии;

-отчет об использовании субсидии с приложением копий платежных документов, подтверждающих перечисление средств из местного бюджета, не позднее 01 октября текущего года;

-отчет об исполнении условий предоставления субсидии не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором производилось финансирование субсидии.

4) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы в соответствии с разделом 6 муниципальной программы.

5) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями, установленными законодательством, по согласованию с ответственным исполнителем муниципальной программы, в которую вносятся изменения;

6) осуществляет подготовку паспортов и дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включённых в муниципальную программу;

7) обеспечивает софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, расположенных в пределах поселения;

8) обеспечивает разработку и прохождение экспертизы проектно-сметной на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, расположенных в пределах поселений;

9) обеспечивает соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов промышленных товаров, происходящих  из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующим на момент осуществления закупок законодательством;

10) обеспечивает привлечение заинтересованных граждан, организаций к реализации мероприятий по благоустройству территорий Октябрьского сельского поселения;

11) несет ответственность за достижение конечных результатов ее реализации;

12) предоставляет документы, необходимые для формирования заявки на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Октябрьского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы:

- копия утвержденной муниципальной программы;

- копии актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», актов о приемке ТМЦ;

-копии сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы;

- товарная накладная и (или) счет-фактура;

- копии заверенных платежных поручений, подтверждающих расходы муниципального образования в соответствии с абзацем вторым пункта 9 Правил;

- гарантийные паспорта;

- акт приемки выполненных работ с подписью жителей (по дворовым территориям), членов инициативной группы (по общественным территориям);

- акт приемки выполненных работ общественной комиссией;

- заверенная копия паспорта проекта благоустройства;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая межевание территории, с планом земельного участка;

- паспорт инвентаризации дворовых/общественных территорий;

- фото до и после проведения благоустройства.

13) представляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации МП;

14) Обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Октябрьском сельском поселении федеральными, региональными, муниципальными программами (планами строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов.

15)  Обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству  дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий  для инвалидов и других маломобильных групп населения;

16) Обеспечивает размещение информации о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием  о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда» (логотип, надпись);

17) Обеспечивает  обязательное размещения в сети «Интернет» муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, результатов такого обсуждения, а также обеспечение возможности направления гражданами своих предложений в электронной форме;

18) Обеспечивает возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в сети «Интернет».

6.2.Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ:

– не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

- не позднее 1 мая года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

В случае обжалования действий (бездействий) заказчика и (или)комиссии

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, срок заключения соглашения продлевается на срок указанного обжалования.

6.3. Администрация Октябрьского сельского поселения имеет право исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих реализации в рамках муниципальной программы, территории расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории , которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии ободрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией Октябрьского сельского поселения.

6.4. Администрация Октябрьского сельского поселения имеет право исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих реализации в рамках муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы возможно при условии ободрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий общественной комиссией Октябрьского сельского поселения.

6.5. Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляется администрацией Октябрьского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды в Октябрьском сельском

поселении на 2018 - 2024 годы», утвержденной

постановлением от 27.12.2017 №155

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского сельского поселения, подлежащий благоустройству

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь территории кв.м | Проведение инвентаризации | Степень благоустройства территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Комсомольская, д.д. 38,40,42,44,44а | 13467 | Проведена | Благоустроена |
| 2 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 20, д. 22 | 2830 | Проведена | Не благоустроена |
| 3 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 21 | 1252 | Проведена | Не благоустроена |
| 4 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Ленина, д. 1/7, ул. Советская, д. 9 | 4020 | Проведена | Не благоустроена |
| 5 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Ленина, д. 2/5, ул. Советская, д. 3, ул. Садовая, д. 13/1 | 6200 | Проведена | Не благоустроена |
| 6 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Ленина, д. 6/12, ул. Техническая, д. 10, ул. Садовая, д. 9/8 | 5420 | Проведена | Благоустроена |
| 7 | Общественная территория (улица), расположенные по адресу: п. Октябрь, ул. Комсомольская д.8/18, ул. Техническая, д.16, ул. Ленина д.5/14 | 5645 | Проведена | Благоустроена |
| 8 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Ленина, д. 8/3, ул. Ленина, д. 10 | 3430 | Проведена | Не благоустроена |
| 9 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Техническая, д. 1/7 | 2956 | Проведена | Не благоустроена |
| 10 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Техническая, д. 7 | 2988 | Проведена | Не благоустроена |
| 11 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п.Октябрь, ул.Ленина, д.7/5,9 | 4014 | Проведена | Не благоустроена |
| 12 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Ленина, д. 12, д. 14 | 3553 | Проведена | Не благоустроена |
| 13 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Ленина, д. 16, д. 18 | 4833 | Проведена | Благоустроена |
| 14 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Ленина, д. 20, д. 22 | 4400 | Проведена | Благоустроена |
| 15 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Ленина, д. 13, д. 15 | 4837 | Проведена | Не благоустроена |
| 16 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Ленина, д. 17, ул. Транспортная, д. 36 | 6925 | Проведена | Не благоустроена |
| 17 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 34 | 3894 | Проведена | Не благоустроена |
| 18 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 30, д.32 | 8907 | Проведена | Не благоустроена |
| 19 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 28 | 3144 | Проведена | Не благоустроена |
| 20 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 15, ул. Техническая, д. 15/13 | 6973 | Проведена | Не благоустроена |
| 21 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Мира, д. 1 | 1779 | Проведена | Не благоустроена |
| 22 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Садовая, д. 1 | 2430 | Проведена | Не благоустроена |
| 23 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Садовая, д. 3 | 2300 | Проведена | Не благоустроена |
| 24 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Советская, д. 12/17, д. 14 | 2561 | Проведена | Не благоустроена |
| 25 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 6 | 1110 | Проведена | Не благоустроена |
| 26 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 1 | 2228 | Проведена | Не благоустроена |
| 27 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 2, д. 4 | 3617 | Проведена | Не благоустроена |
| 28 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 6 | 1910 | Проведена | Не благоустроена |
| 29 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная, по адресу: с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 3, д. 5/9, ул. Вокзальная, д. 11 | 3962 | Проведена | Не благоустроена |
| 30 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 15, ул. Пограничная, д. 6/17, Пограничная, д.4 | 7140 | Проведена | Благоустроена |
| 31 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Пограничная, д. 8/18, д.10 | 3370 | Проведена | Не благоустроена |
| 32 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Пограничная, д. 12/13, ул. Школьная, д. 9, д. 10 | 4915 | Проведена | Не благоустроена |
| 33 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 7/8, д. 9 | 3681 | Проведена | Не благоустроена |
| 34 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 11/3 | 1731 | Проведена | Не благоустроена |
| 35 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 13/2, д. 15 | 1619 | Проведена | Благоустроена |
| 36 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Железнодорожная, д. 2, д. 3, д: 4/1 | 4691 | Проведена | Не благоустроена |
| 37 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Железнодорожная, д. 5/2, д. 6 | 2450 | Проведена | Не благоустроена |
| 38 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 3, д.5 | 2410 | Проведена | Не благоустроена |
| 39 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 14 | 1934 | Проведена | Не благоустроена |
| 40 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Воскресенское, ул. Центральная, д. 4, д. 6 | 3877 | Проведена | Не благоустроена |
| 41 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Воскресенское, ул. Центральная, д. 12 | 2569 | Проведена | Не благоустроена |
| 42 | Дворовая территория (придомовая территория), расположенная по адресу: с. Воскресенское, ул. Центральная, д. 13, д. 15, д. 17 | 5382 | Проведена | Благоустроена |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды в Октябрьском сельском

поселении на 2018 - 2024 годы», утвержденной

постановлением от 25.12.2017 №155

Адресный перечень

общественных территорий Октябрьского сельского поселения, подлежащих благоустройству.

| №п/п | Адрес общественной территории | Площадь территории кв.м | Проведение инвентаризации | Степень благоустройства территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественная территория (сквер), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Транспортная, вблизи д. 3 | 2751 | Проведена | Благоустроена |
| 2 | Общественная территория (улица), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Центральная, вблизи д.2а | 1581 | Проведена | Не благоустроена |
| 3 | Общественная территория, расположенная по адресу: с. Воскресенское, ул. Луговая, вблизи д.2 | 4106 | Проведена | Благоустроена |
| 4 | Общественная территория(территория у памятной стелы), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Вокзальная, вблизи д.5 | 1524 | Проведена | Не благоустроена |
| 5 | Общественная территория(территория у памятной стелы), расположенная по адресу: с. Воскресенское, ул. Центральная, вблизи д.46 | 915 | Проведена | Не благоустроена |
| 6 | Общественная территория(территория у памятной стелы), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Советская, вблизи д.6 | 4397 | Проведена | Не благоустроена |
| 7 | Общественная территория(улица), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Советская | 1577 | Проведена | Благоустроена |
| 8 | Общественная территория(улица), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Техническая | 3485 | Проведена | Благоустроена |
| 9 | Общественная территория (улица), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Транспортная | 1200 | Проведена | Благоустроена |
| 10 | Общественная территория(улица), расположенная по адресу: п. Октябрь, ул. Мира | 3055 | Проведена | Благоустроена |
| 11 | Общественная территория(улица), расположенная по адресу: с. Воскресенское, ул. Центральная | 5115 | Проведена | Благоустроена |
| 12 | Общественная территория(территория у памятной стелы), расположенная по адресу: с. Мокеиха, ул. Механическая, вблизи д.8 | 374 | проведена | Благоустроена |

# Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском сельском поселении на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением от 25.12.2017 №155

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского сельского поселения, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству дворовой территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год |
| 1.1 | Ярославская область, Некоузский район, с. Мокеиха, ул. Центральная д.13/2,15 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов |  | 63 человека | 1226312,91 | 612047,68 | 540688,32 | 73576,91 | 0 |
| 2019 год |
| 1.2. | Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь ул. Ленина д.16,18 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов |  | 53 человека | 1236994,71 | 1094203,28 | 45594,77 | 97196,66 | 0 |
| 1.3 | Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь ул. Ленина д.20,22 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов |  | 51 человек | 983180,71 | 870161,72 | 36259,23 | 76759,76 | 0 |
| 2020 год |
| 1.4 | Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь ул. Ленина д.5/14, ул. Техническая д.16, ул. Комсомольская д.8,18 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов |  | 74 человека | 1428760,00 | 1263099,93 | 52629,16 | 113030,91 | 0 |
| 1.5 | Ярославская область, Некоузский район, с. Воскресенское ул. Центральная д.13,15,17 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов |  | 50 человек | 1267409,59 | 1131165,00 | 47133,84 | 89110,75 | 0 |
| 2021 год |
| 1.6 | Ярославская область, Некоузский район, с.Мокеиха ул.Пограничная д.4,6/17 ул.Вокзальная д.15 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов |  | 75 человек | 2038895,98 | 1802356,00 | 75099,00 | 161440,98 |  |
| 2022 год |
| 2023 год |
| 2024 год |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды в Октябрьском

сельском поселении на 2018 - 2024 годы»,

утвержденной постановлением от 27.12.2017 №155

Адресный перечень общественных территорий Октябрьского сельского поселения,

подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах

| № п/п | Наименование, месторасположение | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год |
| 1 | Ярославская область, Некоузский район, с. Воскресенское, ул. Центральная | Благоустройство общественной территории на ул. Центральная с. Воскресенское |  | 1615186,55 | 796428,32 | 703571,68 | 115186,55 | 0 |
| 2019 год |
| 2 | Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь ул. Транспортная | Благоустройство общественной территории на , п. Октябрь ул. Транспортная вблизи д.3(сквер) |  | 1465375,10 | 1302873,00 | 54287,00 | 108215,10 | 0 |
| 2020 год |
| 3 | Ярославская область, Некоузский район, с. Мокеиха ул. Механическая | Благоустройство общественной территории на, с. Мокеиха ул. Механическая (сквер) |  | 585230,00 | 501504,07 | 20896,00 | 62829,93 |  |
| 2021 год |
| 4 | Ярославская область, Некоузский район, с. Мокеиха ул. Механическая | Благоустройство общественной территории на , с. Мокеиха ул. Механическая (сквер) |  | 283500,00 | 258552,00 | 10773,00 | 14175,00 | 0 |
| 5 | Ярославская область, Некоузский район, с. Воскресенское, ул.Луговая | Благоустройство общественной территории, с.Воскресенское, ул.Луговая, вблизи д.2 |  | 828479,98 | 737793,00 | 30742,00 | 59944,98 | 0 |
| 2022 год |
| 6 | Ярославская область, Некоузский район, п.Октябрь ул.Советская вблизи д.6 | Благоустройство общественной территории, п.Октябрь ул.Советская вблизи д.6 |  | 2783218,16 | 2527075,00 | 105295,00 | 150848,16 | 0 |
| 2023 год |
| 7 | Ярославская область, Некоузский район, п.Октябрь ул.Советская 16/10 | Благоустройство общественной территории в п.Октябрь ул.Советская 16/10 |  | 4683152,00 | 4279826,00 | 178326,00 | 225000,00 | 0 |
| 2024 год |
|  | Ярославская область, Некоузский район, п.Октябрь | Благоустройство общественной территории в п.Октябрь |  | 200000,00 | 0 | 0 | 200000,00 | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском сельском поселении на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением от 25.12.2017 №155

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству.

- Минимальный перечень

| № п/п | Визуализированное изображение | Наименование, характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Скамья |
| 1.1 |  | Скамья без спинки: длина скамейки - 1,5 м; ширина – 380 мм; высота - 680 мм. |
| 1.2. |  | Скамья без спинки: длина скамейки - 2,0 м; ширина - 385 мм; высота - 660 мм. |
| 1.3. |  | Скамья со спинкой: длина скамейки - 2,085 м; ширина - 770 мм; высота - 975 мм. |
|  | Урна |
| 2.1. |  | Урна для мусора: высота - 540 м; ширина – 400 мм; объем: 20 л. |
| 2.2. |  | Габаритные размеры: D=570 мм, Н=790 мм, Размеры вставки: D=430 мм, Н=580 мм |
| 3. | Освещение дворовых территорий |
|  |  | Энергосберегающие ЖКУ светильники Размер 690х335х310 мм. Мощность 100 Вт. Пластиковый корпус, защитное стекло |

2. Дополнительный перечень

| 1. | Детское игровое и спортивное оборудование |
| --- | --- |
| 1.1. | Игровое оборудование: |
| 1.1.1. | Качалка -балансир | Габаритные размеры:2510х420 мм, Н=880 мм, Н сидения=530 мм Возрастная группа:3-12 лет |
| 1.1.2. | Качели | Габаритные размеры:1450х1780 мм, Н=1880 мм Возрастная группа:3-12 лет |
| 1.1.3. | Качели | Габаритные размеры:3850х1760 мм, Н=2380 мм Возрастная группа:3-12 лет |
| 1.1.4. | Карусель | Габаритные размеры: Высота700 мм Диаметр1600 мм |
| 1.1.5. | Карусель | Габаритные размеры:D=1640 мм, H=715 мм, Н площадки=80 мм Возрастная группа:3-12 лет |
| 1.1.6. | Горка | Габаритные размеры:3000х578 мм, Н=2380 мм, Н площадки=1220 мм Возрастная группа:3-10 лет |
| 1.1.7. | Горка | Габаритные размеры: Длина 4050хх мм Ширина 600 мм Высота 2200 мм |
| 1.1.8. | Песочница | Габаритные размеры:2000х2000 мм, Н=370 мм Возрастная группа:от 1 года |
| 1.1.9. | Песочница | Габаритные размеры:1400х1400 мм, Н=320 мм Возрастная группа:от 1-го года |
| 1.1.12. | Козырек | Габаритные размеры:D=1180*930 мм, Н=2400 мм, Н столика=550 мм |
| 1.1.13. | Щит информационный | Габаритные размеры:900х48 мм, Н=2120 мм |
| 1.1.14. | Детский игровой комплекс | Габаритные размеры:5475х3100 мм, Н=2480 мм, Н площадок 650 мм, 950 мм Возрастная группа:3-7 лет |
| 1.1.15. | Детский игровой комплекс | Габаритные размеры:3225х2055 мм, Н=2270 мм, Н площадки 650 мм Возрастная группа:3-7 лет |
| 1.2. | Спортивное оборудование: |
| 1.2.1. | Спортивный комплекс | Габаритные размеры:3217х3435 мм, Н = 2630 мм Возрастная группа: от 14 лет |
| 1.2.2. |  | Габаритные размеры: Длина3650 мм Ширина1500 мм Высота2800 мм |
| 1.2.3. |  | Габаритные размеры:4620х3950 мм, Н=2650 мм, Н площадки=1550 мм Возрастная группа:6-12 лет |
| 1.3. | Тренажеры: |
| 1.3.1. |  | Габаритные размеры:1470х955 мм, Н=1615 мм Возрастная группа:от 14 лет |
| 1.3.2. |  | Габаритные размеры:980х760 мм, Н=1188 мм Возрастая группа:от 14 лет |
| 2. | Ограждение детских площадок: |
| 2.1. |  | Общая высота -1000 мм Длина пролета ограждения - 2000 мм Высота пролета - 500 мм Глубина вкапывания - 300 мм Заполнение профильной трубой - 20 х 20 мм Размер профильной трубы столба - 30х30 мм Толщина металла - 1,5 мм Соединение - Замковое или болтовое Покрытие - Порошковая краска |
| 2.2. |  |  |
| 2.3. |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды в Октябрьском

сельском поселении на 2018 - 2024 годы»,

утвержденной постановлением от 25.12.2017 №155

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории

Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства общественных территорий – Администрация Октябрьского сельского поселения (далее – организатор обсуждения);

- дизайн-проект – это проект благоустройства территории, содержащий графический и текстовый материал, включающий в себя план благоустройства с указанием мест размещения объектов благоустройства, в том числе, мест кратковременной парковки транспортных средств и схемы проезда и движения пешеходов, спортивных, игровых и бытовых площадок (далее – дизайн-проект);

- общественная комиссия – комиссия по обсуждению проекта Программы, рассмотрения и проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в Программу, а также для осуществления контроля за реализацией Программы (далее – Комиссия).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Разработка дизайн – проектов в отношении общественных территорий осуществляется специализированной организацией.

Организаторы обсуждений общественных территорий готовят своими силами и средствами сообщение (извещение) о проведении обсуждений с заинтересованными лицами дизайн-проектов общественных территорий, которое подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в сети «Интернет в течение двух рабочих дней со дня представления на размещение общественной комиссией протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий в программу.

При выборе дизайн-проекта Комиссия руководствуется следующими критериями для отбора дизайн-проекта:

- обеспечение доступности для маломобильных групп населения;

- безопасность транспортной схемы движения транспортных средств и пешеходов;

- практичность исполнения с учетом климатической зоны, количества потенциальных пользователей;

- применение современных технологий и материалов;

- совместимость с общим архитектурным обликом территории;

- наличие согласования с владельцами подземных коммуникаций;

- соответствие действующим санитарным и строительным нормам и правилам;

- рациональное использование средств (в отношении качества приобретаемого материала и выполняемых работ).

Обсуждение и утверждение дизайн - проектов благоустройства общественных территорий осуществляется Комиссией с участием заинтересованных уполномоченных лиц, о чем составляется протокол заседания Комиссии. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в течение двух рабочих дней с момента его представления на размещение в сети «Интернет».

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории исполняется утверждается в двух экземплярах, из которых один экземпляр хранится у Организатора обсуждения, второй – у утвержденного протоколом заинтересованного лица.

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды в Октябрьском

сельском поселении на 2018 - 2024 годы»,

утвержденной постановлением от 25.12.2017 №155

Порядок , форма и доля участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

1.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по ремонту, благоустройству дворовых территории в рамках минимального  и  дополнительного перечня работ по благоустройству.

1.2.При выполнении работ из минимального перечня  необходимо обеспечить финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц         (проведение субботников, на которых выполняются отдельные виды работ по  благоустройству территории Октябрьского сельского поселения, в том числе озеленение, уборка случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживание территории, покраска бордюров, посадка деревьев и т.д.); при выполнении работ из дополнительного перечня обязательными являются финансовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий и трудовое участие в размере не менее 1 процента, при этом доля участия заинтересованных лиц определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках выполнения работ, входящих в дополнительный перечень.

1.3. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (далее протокол общего собрания).

Протокол общего собрания должен быть оформлен в соответствии с требованиями жилищного законодательства и направлен в адрес администрации Октябрьского сельского поселения в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала проведения работ по благоустройству дворовой территории.

Протокол общего собрания должен содержать решения о перечне работ по благоустройству дворовой территории, их софининсировании средствами жителей, о трудовом участии жителей в проведении работ, о представителях заинтересованных лиц, уполномоченных участвовать в реализации и приемке работ, о принятии собственниками помещений многоквартирного дома созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Протоколы общих собраний многоквартирных домов, включенных в одну дворовую территорию предоставляются одновременно.

В случае если протокол не соответствует указанным требования, он не принимается.

1.4. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия (протоколом общего собрания жителей).

1.5. Документы, подтверждающие форму и долю участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Октябрьского сельского поселения (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, предоставляются копии платежных поручений о перечислении средств.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2-х дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены фото-, видеоматериалы, скриншоты из средств массовой информации, социальных сетей, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ.

2. Условия аккумулирования и расходования средств

2.1. В случае принятия заинтересованными лицами решения о финансовом участие в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных минимальным перечнем и обязательного принятия заинтересованными лицами решения о финансовом участие в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных дополнительным перечнем, денежные средства перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрации Октябрьского сельского поселения.

2.2. Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение о финансовом участии заинтересованных лиц (далее соглашение), в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Администрация Октябрьского сельского поселения в течение 5 рабочих дней с момента получения протокола общего собрания направляет подписанный проект соглашения представителям заинтересованных лиц, принявшим решение о благоустройстве дворовых территорий, которые в течение 7 дней с даты получения проекта соглашения должны подписать и направить его в адрес администрации. В случае не поступления соглашения в указанный срок работы по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежат.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами составляет:

- в рамках минимального перечня работ доля финансового участия заинтересованных лиц может не предусматриваться, либо определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории;

- в рамках дополнительного перечня работ доля участия определяется в размере не менее 20 % от стоимости работ из данного перечня.

2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется после  подписания соглашения.

2.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Октябрьского сельского поселения с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

2.5. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.6. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2.7. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченными представителями многоквартирных домов.

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды в Октябрьском

сельском поселении на 2018 - 2024 годы»,

утвержденной постановлением от 25.12.2017 №155

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства Октябрьского сельского поселения.

| №п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Магазин №11 Некоузское РАЙПО | п. Октябрь, ул. Транспортная, д.11/26 | 2024г. |
| 4 | Магазин №54 Некоузское РАЙПО | п. Октябрь, ул.Советская,д11 | 2024г. |
| 5 | Магазин «ИП Бабаджанян» | п. Октябрь, ул. Транспортная, д.9 | 2024г. |
| 8 | Магазин №53 Некоузское РАЙПО | с. Мокеиха, ул. Механическая, д.5 | 2024г. |
| 11 | Магазин №35 Некоузское РАЙПО | с. Воскресенское, ул. Центральная, д.27 | 2024г. |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды в Октябрьском

сельском поселении на 2018 - 2024 годы»,

утвержденной постановлением от 25.12.2017 №155

МЕРОПРИЯТИЯ

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и

земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями)

указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков)

об их благоустройстве не позднее 2024 года

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых под их размещение, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области | Администрация Октябрьского сельского поселения | 2018-2024г.г |
| 2 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, Собственниками (землепользователями) земельных участков о их благоустройстве | Администрация Октябрьского сельского поселения | 2018-2024г.г |
| 3 | Проведение обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, на предмет исполнения указанных соглашений | Администрация Октябрьского сельского поселения | 2018-2024г.г |

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском сельском поселении на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением от 25.12.2017 №155

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по инициативному бюджетированию

на территории Октябрьского сельского поселения

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2019 год |
| 1. | Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь ул. Советская | Освещение ул. Советская | 30246,00 | 0 | 28733,70 | 1512,30 | 0 |
| 2 | Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь ул. Садовая | Освещение ул. Садовая | 30246,00 | 0 | 28733,70 | 1512,30 | 0 |
| 3 | Ярославская область, Некоузский район, с. Воскресенское ул. Центральная | Освещение ул. Центральная | 30246,00 | 0 | 28733,70 | 1512,30 | 0 |
| 4 | Освещение общественной территории(сквер) п. Октябрь ул. Транспортная д.3 | Освещение общественной территории (сквер) | 226166,00 | 0 | 198799,90 | 27366,10 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 316904,00 | 0 | 285001,00 | 31903,00 | 0 |
| 2020 год |
| 5 | Некоузский район, с. Воскресенское (Октябрьское с/п), ул. Луговая, д. 2 | Устройство ограждения хоккейного корта с. Воскресенское | 294596,40 | 0 | 150 000,00 | 144596,40 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 294596,40 | 0 | 150 000,00 | 144596,40 | 0 |
| 2021 год |
| 6 | Некоузский район, с. Мокеиха ул. Вокзальная д.6 | Устройство ограждения хоккейного корта | 368272,90 | 0 | 200 000,00 | 168272,90 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 368272,90 | 0 | 200 000,00 | 168272,90 | 0 |
| 2022 год |
| 7 | Некоузский район, с. Мокеиха, ул. Вокзальная, ул. Школьная | Замена металлических опор уличного освещения на железобетонные со светильниками | 353242,80 | 0 | 200 000,00 | 153242,80 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 353242,80 | 0 | 200 000,00 | 153242,80 | 0 |

Приложение № 11

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском сельском поселении  на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением от 25.12.2017 №155

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены  многоквартирные дома, работы по благоустройству которых софинансируются  из бюджета субъекта Ярославской области

| № п/п | Адрес МКД | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мокеиха, ул.Пограничная, д.10 | Проведение работ по образованию земельного участка | Администрация Октябрьского сельского поселения | 2018-2024 годы |
| 2 | п. Октябрь, ул.Комсомольская д.20 |  |  |  |
| 3 | п.Октябрь, ул.Ленина, д.12 |  |  |  |
| 4 | п.Октябрь, ул.Садовая, д.13/1 |  |  |  |
| 5 | п.Октябрь, ул.Комсомольская д.8/18 |  |  |  |
| 6 | п.Октябрь, ул.Советская, д.12/17 |  |  |  |
| 7 | п.Октябрь, ул.Комсомольская, д.22 |  |  |  |
| 8 | с.Мокеиха, ул.Центральная, д.1 |  |  |  |
| 9 | п.Октябрь, ул.Ленина, д.9 |  |  |  |
| 10 | п.Октябрь, ул.Техническая, д.7 |  |  |  |
| 11 | п.Октябрь, ул.Техническая, д.16 |  |  |  |
| 12 | п.Октябрь, ул.Транспортная, д.6 |  |  |  |
| 13 | п.Октябрь, ул.Ленина, д.7/5 |  |  |  |
| 14 | с.Мокеиха, ул.Железнодорожная, д.4/1 |  |  |  |
| 15 | с.Мокеиха, ул.Центральная, д.5/9 |  |  |  |
| 16 | п.Октябрь, ул.Садовая, д.1 |  |  |  |
| 17 | с.Мокеиха, ул.Школьная, д.9 |  |  |  |
| 18 | с.Мокеиха, ул.Центральная, д.13/2 |  |  |  |
| 19 | с.Мокеиха, ул.Центральная, д.7/8 |  |  |  |
| 20 | с.Мокеиха, ул.Центральная, д.9 |  |  |  |
| 21 | с.Мокеиха, ул.Центральная, д.3 |  |  |  |
| 22 | с.Воскресенское, ул.Центральная, д.4 |  |  |  |
| 23 | с.Воскресенское, ул.Центральная, д.13 |  |  |  |
| 24 | с.Воскресенское, ул.Центральная, д.15 |  |  |  |
| 25 | с.Воскресенское, ул.Центральная, д.17 |  |  |  |